🌟

STARTICA

Kindergarten Management SaaS

Project Document · Admin Panel · v6.0

Iunie 2026

# 1. Vision & Obiectiv

Startica este un sistem de management pentru grădinițe, conceput ca un SaaS multi-tenant. V1 acoperă exclusiv panoul de administrare intern al unei grădinițe: autentificarea personalului, gestionarea grupelor, evidența copiilor și prezența zilnică.

## Propoziție de valoare

| Aspect | Detaliu |
| --- | --- |
| Ce face? | Digitalizează operațiunile zilnice ale unei grădinițe: grupe, copii, prezență |
| Pentru cine? | Administratori și educatori de grădiniță (România & Moldova) |
| Problema rezolvată? | Eliminarea registrelor fizice și a comunicării pe WhatsApp; totul într-un singur loc |
| Model monetizare? | Abonament lunar SaaS per grădiniță (viitor: per tenant) |

# 2. Scope V1 — MoSCoW

| Prioritate | Features |
| --- | --- |
| Must Have | Autentificare (email + parolă) · Roluri: Admin, Educator · Dashboard per rol · Grupe cu educator responsabil · Fișa copilului (date personale, medical, contacte părinți) · Staff/Users management · Settings/Profil (parolă, limbă) · i18n: RO + EN |
| Should Have | Prezență zilnică (check-in/out, offline PowerSync) · Reset parolă by email · Invitație user prin email · Audit log acțiuni admin |
| Could Have | Raport prezență export PDF/CSV · Notificări in-app · Galerie foto per grupă · Calendar evenimente · Dark mode |
| Won't Have (V1) | Portal părinți · Plăți / facturare · Aplicație mobilă nativă · Multi-tenant onboarding self-service · Mesagerie educator ↔ părinți |

# 3. Roluri & Permisiuni

Rolul e global pe user. Accesul la date e scopat per grădiniță prin tabelul user_kindergartens (vezi secțiunea Multi-tenancy).

| Rol | Acces | Scope grădinițe |
| --- | --- | --- |
| Super Admin | Toate modulele + management grădinițe + setări sistem | TOATE grădinițele din sistem. Poate folosi vederea „All" |
| Admin | Grupe, copii, angajați, rapoarte, dashboard | Doar grădinițele asignate (user_kindergartens). Poate folosi „All" peste ele |
| Educator | Doar grupele lui din grădinițele lui | Una sau mai multe grădinițe (many-to-many). NU are vederea „All" |

# 4. User Flows Principale

## 4.1 Autentificare

- Utilizatorul accesează /login

- Introduce email + parolă

- Server validează, returnează JWT + refresh token

- Redirect după rol: /dashboard (educator) sau /admin (admin)

- Sesiune expirată → redirect automat la /login

## 4.2 Gestionare Grupe

- Admin creează grupă: nume, vârstă, educator responsabil

- Educatorul vede grupa lui în sidebar

- Click grupă → listă copii cu status prezență azi

## 4.3 Fișa Copilului

- Admin / Educator adaugă copil la grupă

- Date: Nume, Prenume, CNP, Data nașterii, Alergii/observații medicale

- Contacte părinți: Nume, Telefon, Email, Grad rudenie

- Istoric prezențe vizibil pe profil

## 4.4 Gestionare Angajați (Staff)

- Admin vede lista tuturor angajaților cu cont

- Invită un angajat nou prin email → Supabase trimite link de setare parolă

- Asignează rol: Admin sau Educator

- Vede ce grupe are în grijă fiecare educator

## 4.5 Prezență Zilnică (amânat în V1 — Should Have)

Modul separat cu PowerSync offline-first. Se implementează după ce CRUD-ul de bază (Grupe, Copii, Staff) este stabil. Lista copiilor din grupă cu toggle Prezent/Absent, check-in/check-out cu marcaj de oră, sincronizare la reconectare.

# 4bis. Module V1 — Listă Finală

Arhitectură modular monolith: un singur deployment, fiecare modul izolat și auto-conținut, peste un strat partajat de componente reutilizabile (shared). Modulele NU se importă direct între ele — comunică prin store-uri publice sau shared types.

| Modul | Status V1 | Rol & conținut |
| --- | --- | --- |
| Auth | Must | Login, sesiune, reset parolă, guards pe rol. Infrastructură, nu apare în meniu |
| Kindergartens | Must | Management grădinițe (Super Admin): CRUD, asignare admini/educatori. Tenant selector |
| Dashboard | Must | Start după login. Stats per grădiniță selectată sau agregat „All" |
| Children | Must | Listă (global admin / pe grupă educator), fișă completă, medical, contacte părinți |
| Groups | Must | Grupe cu educator responsabil, detaliu cu lista copiilor, CRUD |
| Staff (Users) | Must | Angajați cu cont (admin+educatori), roluri, grupe în grijă, invitație email |
| Settings | Must | Profil personal: schimbare parolă, limbă RO/EN, date de bază. Toate rolurile |
| Attendance | Should (amânat) | Prezență offline-first cu PowerSync. Modul separat, implementat ulterior |

Relații cheie între module

- Kindergartens ↔ tot: kindergarten_id scopează grupe, copii, staff. Selectorul global filtrează toate modulele

- User ↔ Kindergartens: many-to-many prin user_kindergartens (un educator/admin poate avea mai multe grădinițe)

- Staff ↔ Groups: educatorId leagă educatorul de grupă (bidirecțional, prin store-uri publice)

- Groups ↔ Children: copiii aparțin unei grupe (groupId) și unei grădinițe (kindergartenId)

- Children ↔ Parents: un copil are mulți părinți/contacte (1:many, în același modul)

- Dashboard: agregă count-uri prin service propriu, respectând grădinița selectată sau „All"

# 4ter. Multi-Tenancy & Tenant Selector

Grădinița este unitatea de izolare (tenant). Un user poate aparține mai multor grădinițe, iar accesul la date e scopat per grădiniță.

## Model de acces

| Concept | Detaliu |
| --- | --- |
| Izolare | Fiecare grădiniță are educatorii, copiii și grupele ei (kindergarten_id) |
| User ↔ grădiniță | Many-to-many via user_kindergartens. Educator de obicei una, dar poate mai multe |
| Rol | Global pe user (SUPER_ADMIN / ADMIN / EDUCATOR). Rol-per-grădiniță = posibil în V2 |
| Super Admin | Vede toate grădinițele din sistem, gestionează tenants |
| Admin | Vede doar grădinițele asignate în user_kindergartens |
| Vedere „All" | Agregat peste grădinițele la care utilizatorul are acces. Doar Admin/Super Admin |

## Tenant Selector (dreapta sus)

- Component KindergartenSwitcher.vue în top bar

- Arată lista grădinițelor utilizatorului + opțiunea „All" (doar Admin/Super Admin)

- Selecția se persistă (localStorage) și se restaurează la reload

- Schimbarea grădindiței re-filtrează toate modulele (Groups, Children, Staff, Dashboard)

## State global — useTenantStore (Pinia)

state:   kindergartens[], selectedKindergartenId ('ALL' | uuid)

getters: isAllSelected, currentKindergarten, availableKindergartens

actions: loadUserKindergartens(), setSelected(id)

Fiecare service citește grădinița selectată: dacă e un UUID → adaugă .eq('kindergarten_id', id); dacă e „All" → fără filtru (RLS scopează oricum la grădinițele permise).

# 5. Stack Tehnic

| Layer | Tehnologie | Motivație |
| --- | --- | --- |
| Frontend + SSR | Nuxt 3 + Vue 3 | Familiar, SSR pentru SEO, file-based routing |
| UI Components | Nuxt UI / shadcn-vue + Tailwind CSS | Rapid, accesibil, customizabil |
| State Management | Pinia | Standard Vue 3 ecosystem |
| i18n | @nuxtjs/i18n | RO + EN, lazy loading per locale |
| Database | PostgreSQL via Supabase | Managed, Row Level Security, Realtime built-in |
| Auth | Supabase Auth | Email/password, JWT, refresh tokens |
| Offline Sync | PowerSync | Offline-first prezență, sync la reconectare |
| API Layer | Nuxt server/api (H3) | Server routes built-in, fără backend separat în V1 |
| Hosting | Vercel / Netlify (frontend) + Supabase (backend) | Zero infra management în V1 |
| CI/CD | GitHub Actions | Deploy automat la push pe main |

# 6. Arhitectură & Structură Proiect

## 6.1 Structura folderelor

| Path | Descriere |
| --- | --- |
| src/modules/ | Feature modules izolate, auto-conținute |
| modules/auth/ | components, composables, stores, services, types, pages |
| modules/kindergartens/ | CRUD grădinițe, KindergartenSwitcher, tenant.store |
| modules/dashboard/ | Statistici per rol, dashboard.service.ts |
| modules/children/ | Fișa copil + părinți (children + parents services) |
| modules/groups/ | Grupe + asignare educator |
| modules/staff/ | Users management, invitație email, roluri |
| modules/settings/ | Profil, parolă, limbă |
| src/shared/ | REUTILIZABIL între module — fără business logic |
| shared/ui/ | BaseButton, BaseInput, BaseModal, BaseTable, BaseCard... |
| shared/composables/ | useToast, usePagination, useDebounce, useConfirm |
| shared/utils/ | formatDate, formatPhone, validateCNP, validateEmail |
| shared/types/ | ApiResponse, PaginatedResponse, Role, enums globale |
| src/core/ | Infrastructură aplicație |
| core/supabase/ | client.ts, types.ts (generat din DB) |
| core/powersync/ | schema.ts, connector.ts (pentru Attendance) |
| core/i18n/ | locales/ro.json, en.json |
| core/middleware/ | auth.ts, role.ts (guard rute) |
| src/layouts/ | default.vue, auth.vue, admin.vue |
| supabase/ | migrations/, seed.sql (la rădăcina proiectului) |

## 6.2 Cele 3 reguli care țin arhitectura curată

- Modulele NU se importă direct între ele. Dacă au nevoie să comunice, o fac prin shared sau prin store-uri publice. Menține modulele decuplate.

- shared/ui NU conține business logic. Un BaseButton nu știe nimic despre grupe sau copii — primește props, emite events. Pur prezentațional, deci reutilizabil real.

- services/ e singurul strat care vorbește cu Supabase/PowerSync. Componentele și store-urile nu fac apeluri directe la DB. La migrarea spre NestJS (V2), schimbi doar services/.

## 6.3 Fluxul de date

Component → Composable → Store (Pinia) → Service → Supabase / PowerSync

- Component — doar UI și interacțiune

- Composable — logică reutilizabilă de UI (ex: useGroupForm)

- Store — state global al modulului

- Service — comunicarea cu backend-ul

## 6.4 Integrare Nuxt

Pentru V1: config manual în nuxt.config.ts prin components.dirs și imports.dirs extinse — mai puțină magie, mai ușor de înțeles peste 3 luni. Alternativă scalabilă: Nuxt Layers (un layer per modul), de luat în calcul când proiectul crește.

# 7. Schema Bază de Date (ERD simplificat)

Supabase PostgreSQL cu Row Level Security (RLS) activat pe toate tabelele. PK = uuid (gen_random_uuid()). Toate timestamp-urile sunt timestamptz (UTC).

Coloane standard pe FIECARE tabel de business

created_at, updated_at (trigger auto-update), created_by, updated_by (→ users), deleted_at (soft delete — nullable). Câmpurile cheie din tabel sunt listate mai jos fără a repeta aceste coloane standard.

| Tabel | Câmpuri cheie (+ coloane standard) | Relații |
| --- | --- | --- |
| kindergartens | id, name, address, city, phone, logo_url, status, settings (jsonb: timezone, default_locale, working_hours) | tenant root |
| users | id, email, role, full_name, avatar_url, status (active/inactive) | auth.users (Supabase) |
| user_kindergartens | user_id, kindergarten_id (PK compus) | → users, → kindergartens (M:N) |
| groups | id, kindergarten_id, name, age_range, educator_id, status | → kindergartens, → users |
| children | id, kindergarten_id, group_id, first_name, last_name, birth_date (req), blood_group, allergies, medical_notes, national_id (opt) + id_type (CNP/IDNP), status (enrolled/withdrawn/graduated), consent (jsonb), retention_until | → kindergartens, → groups |
| parents | id, child_id, full_name, phone, email, relationship | → children (1:many) |
| attendance | id, child_id, date, check_in, check_out, status, marked_by | → children, → users |
| audit_logs | id, user_id, kindergarten_id, action, entity, entity_id, timestamp (append-only, fără soft delete) | → users, → kindergartens |

Notă design: kindergarten_id e pus explicit și pe children (deși derivabil prin grupă) pentru ca politicile RLS să rămână plate și rapide, fără join-uri. Consistența (copil + grupă în aceeași grădiniță) e garantată la nivel de service.

Câmpuri derivate (NU se stochează): age și zodiac_sign se calculează din birth_date într-un util/composable. birth_date e obligatoriu; national_id e opțional și nu blochează crearea unui copil.

Exemple RLS Policies

- Super Admin: bypass (role = 'SUPER_ADMIN') → vede tot

- groups/children/staff: kindergarten_id IN (SELECT kindergarten_id FROM user_kindergartens WHERE user_id = auth.uid())

- Educator (adițional): vede doar copiii din grupele unde educator_id = auth.uid()

- Toate policy-urile de citire adaugă: AND deleted_at IS NULL

# 7bis. Fundații Transversale (Cross-Cutting Concerns)

Aceste decizii ating fiecare tabel și modul. Sunt scumpe de adăugat retroactiv (necesită reauditarea codului existent), deci se aplică din prima migrare.

## Soft Delete

- Niciodată DELETE real pe date de business. Setezi deleted_at = now() și filtrezi WHERE deleted_at IS NULL.

- Plasă de siguranță (recuperare ștergeri accidentale) + păstrarea istoricului pentru copii/educatori.

- Excepție: audit_logs e append-only, fără soft delete.

## Coloane de Audit

- Pe fiecare tabel: created_at, updated_at (trigger auto-update), created_by, updated_by → users.

- „Cine a modificat observațiile medicale și când” = răspundere reală. Nu se poate reconstrui retroactiv.

## Timestamps UTC

- Toate coloanele de timp sunt timestamptz, stocate în UTC, convertite la afișare per fusul grădiniței.

- Critic pentru Attendance: check-in-urile depind de fus (Moldova/România schimbă ora vara — EET/EEST).

## Lifecycle / Status

| Entitate | Stări |
| --- | --- |
| children | enrolled → withdrawn → graduated |
| users (staff) | active ↔ inactive |
| groups | active ↔ archived |
| kindergartens | active ↔ suspended |

Statusul păstrează „foștii copii/angajați” pentru statistici și istoric — distinct de soft delete (care înseamnă „șters/ascuns”).

## GDPR — Date despre Minori (UE)

- consent (jsonb) pe children: ce consimțăminte există, când, de la cine.

- retention_until: data până la care se păstrează datele; după, anonimizare/ștergere.

- Dreptul la ștergere = anonimizare reală (nu doar soft delete) — cale separată în service.

- Dreptul la acces = export al datelor copilului.

Notă: nu constituie consultanță juridică. Pentru conformitate reală e nevoie de un DPO/jurist; aici doar rezervăm slot-urile în schemă.

## Abstracție Permisiuni

- Toată autorizarea trece printr-un helper unic: can(action, resource) / usePermissions.

- Fără if (role === 'ADMIN') împrăștiat prin componente — schimbarea logicii atinge un singur loc.

- V1: bazat pe rol. Dacă apar permisiuni granulare în V2, schimbi doar implementarea helper-ului.

## File Storage (Supabase Storage)

- Buckets organizate pe grădiniță: avatars/, children-photos/, documents/.

- RLS pe obiecte scopat per kindergarten_id — pozele copiilor sunt date sensibile.

- Convenția de path se fixează acum (reorganizarea după ce există fișiere = migrare de obiecte).

## Setări per Grădiniță

- Coloana settings (jsonb) pe kindergartens: timezone, default_locale, working_hours, contact.

- Attendance și planificarea de mai târziu depind de fusul + programul grădiniței.

## Email (Brevo)

- Provider Brevo (rezidență EU, GDPR-first) — abstractizat în core/email/, schimbabil cu Mailgun EU.

- Custom SMTP: și email-urile de auth (reset parolă) ies prin Brevo, sender unic.

- Template-uri vue-email, bilingve (RO/EN), randate în limba destinatarului.

- Interfață sendEmail({ template, to, locale, data }) — doar server-side. Domeniul verificat (SPF/DKIM/DMARC).

# 8. PowerSync — Offline First

Prezența trebuie să funcționeze și fără internet (tabletă în sala de clasă). PowerSync sincronizează Supabase → SQLite local în browser/PWA.

| Aspect | Decizie |
| --- | --- |
| Tabele sincronizate offline | children, groups, attendance (ziua curentă) |
| Conflict resolution | Last-write-wins (sufficient pentru prezență) |
| Sync scope | Educator vede doar grupele lui (RLS respectat) |
| PWA support | Da — installable pe tabletă/telefon |

# 9. Roadmap & Milestone-uri

| Faza | Durată estimată | Deliverables |
| --- | --- | --- |
| M0 | Săpt. 1 | Setup proiect: Nuxt 3 + Supabase + i18n + auth de bază + middleware roluri |
| M1 | Săpt. 2–3 | Module Grupe + Copii: CRUD complet, listare, fișă copil, RLS activat |
| M2 | Săpt. 4 | Modul Prezență: check-in/out, calendar zilnic, integrare PowerSync offline |
| M3 | Săpt. 5 | Dashboard, rapoarte simple, UI polish, i18n complet RO+EN |
| M4 | Săpt. 6 | Testing, bugfix, deploy producție, documentație utilizator |
| V2 → | Post-launch | Portal părinți, plăți, mobile app, multi-tenant onboarding |

# 10. Out of Scope — V1

- Portal / aplicație pentru părinți

- Sistem de plăți sau facturare

- Aplicație mobilă nativă (iOS / Android)

- Multi-tenant onboarding self-service

- Mesagerie educator ↔ părinți

- Integrare cu sisteme externe (Google Classroom, etc.)

# 11. Decizii Tehnice & Raționale

| Decizie | Ales | Motivație |
| --- | --- | --- |
| Backend separat? | Nu în V1 (Nuxt server/api) | Mai rapid de lansat; extrem ușor de migrat la NestJS în V2 |
| Auth custom vs Supabase Auth? | Supabase Auth | JWT + refresh + reset parolă out of the box, RLS nativ |
| Real-time: Supabase Realtime vs PowerSync? | PowerSync pentru prezență offline | Supabase Realtime pentru notificări live; PowerSync pentru offline-first |
| CSS Framework? | Tailwind CSS + Nuxt UI | Productivitate maximă, design consistent |
| TypeScript? | Da, strict mode | Familiar, tip safety pentru entități (Child, Group, Attendance) |

# 12. Design System & Paletă de Brand

Paleta e fundamentată pe logo-ul Startica (slate + galben + auriu extrase exact) și extinsă inteligent într-un sistem UI complet. Un logo cu 2 culori dominante nu acoperă toate nevoile de interfață, așa că am adăugat un teal primar (pentru elemente interactive), neutre din familia slate, și culori semantice — păstrând ADN-ul brandului.

## 12.1 Culori din Logo (sursa de adevăr)

| Aa | Slate (wordmark) | #434E53 | Bază pentru neutre: text, sidebar, borders |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Galben (chat bubble) | #FAD25B | Accent de brand: highlight, notificări, momentul „chat” |
|  | Auriu închis | #D89B3F | Warning / secțiune medicală (leagă de brand) |
|  | Piersică | #F2CAA7 | Highlight soft, empty states, ilustrații |
|  | Sage | #AFC1BE | Badge educator, accente calme |
|  | Crem | #E8EAE0 | Fundal secundar, tint sidebar |

## 12.2 Primar — Teal (interactiv)

Puntea între slate și sage. Contrast bun cu albul, calm și „de încredere” — potrivit pentru date sensibile. Folosit la butoane primare, linkuri, nav activ, focus rings.

|  | Teal 50 | #EAF3F2 | Fundal hover subtil, badge bg deschis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Teal 100 | #D0E5E3 | Fundaluri soft, chips |
|  | Teal 200 | #A3CCC8 | Borders accent, stări disabled |
|  | Teal 300 | #6FB0AB | Hover pe elemente deschise |
| Aa | Teal 400 | #429089 | Hover buton primar |
| Aa | Teal 500 (PRIMARY) | #1F706A | Buton primar, link, nav activ |
| Aa | Teal 600 | #1A5F5A | Buton primar pressed/active |
| Aa | Teal 700 | #154D49 | Accente închise, headings pe fundal deschis |

## 12.3 Neutre — familia Slate

|  | Neutral 50 | #F6F7F7 | Fundal aplicație |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Neutral 100 | #E8EAEA | Fundal rânduri alternate, divizoare |
|  | Neutral 200 | #D1D6D6 | Borders, input borders |
|  | Neutral 300 | #AEB6B7 | Placeholder, iconuri inactive |
| Aa | Neutral 400 | #7E898C | Text secundar |
| Aa | Neutral 500 | #5C686C | Text body secundar, labels |
| Aa | Neutral 600 (Slate) | #434E53 | Text principal, sidebar bg |
| Aa | Neutral 800 | #282F32 | Headings, text high-emphasis |

## 12.4 Culori Semantice

| Aa | Success | #3E8E7E | Confirmări, status prezent, salvare reușită |
| --- | --- | --- | --- |
| Aa | Warning | #D89B3F | Alergii/medical, atenționări (din brand) |
| Aa | Error | #C0492F | Erori, ștergere, validare eșuată |
| Aa | Info | #3B7A9E | Notificări informative, tooltips |

## 12.5 Badge-uri de Rol

| SA | Super Admin | #1F706A | Badge bg teal, text alb — autoritate maximă |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Admin | #FAD25B | Badge bg galben, text #6B4E16 (auriu închis) |
|  | Educator | #AFC1BE | Badge bg sage, text #2A3B38 |

## 12.6 Suprafețe & Fundaluri

|  | Surface / Card | #FFFFFF | Carduri, modale, input bg |
| --- | --- | --- | --- |
|  | App background | #F6F7F7 | Fundal general aplicație |
|  | Sidebar tint | #E8EAE0 | Fundal sidebar (crem din brand) |
|  | Border | #D1D6D6 | Borders standard, divizoare |

## 12.7 Reguli de folosire

- Galbenul NU e culoare primară de buton (galben + alb = contrast prost). E strict accent.

- Teal 500 e culoarea interactivă unică: buton primar, link, nav activ, focus ring.

- Secțiunea medicală/alergii folosește Warning (auriu) — atrage atenția fără să sperie.

- Text principal pe Neutral 600/800, text secundar pe Neutral 400/500 — nu negru pur.

- Focus ring: Teal 500 cu offset, vizibil pentru accesibilitate (WCAG AA).

# 13. Note pentru Claude Code

Când începi o sesiune nouă de Claude Code, oferă acest document ca prim context. Folosește comanda:

cat PROJECT.md | claude --context -

Sau pur și simplu paste conținutul acestui document la începutul fiecărei sesiuni Claude Code pentru context complet.

- Orice feature nou → verifică mai întâi dacă e în MoSCoW

- Orice tabel nou cu date de business → adaugă kindergarten_id + coloanele standard (audit + deleted_at) + RLS policy imediat

- Orice query în service → respectă grădinița selectată din useTenantStore (sau „All") ȘI filtrează deleted_at IS NULL

- Orice verificare de permisiune → prin can() / usePermissions, niciodată role === '...' direct în componente

- Orice ștergere → soft delete (deleted_at), nu DELETE real. GDPR erasure = anonimizare separată

- Orice timp → timestamptz UTC, convertit la afișare per fusul grădiniței

- Orice pagină nouă → verifică middleware auth + rol

- i18n → nicio string hardcodată în componente